Total general = 160 Story Points

Planeación de Sprints (8 Sprints × 20 puntos = 160 total)

Sprint 1 (20 puntos)

Agendar citas por teléfono → 5 pts

Sistema de recordatorios por WhatsApp → 8 pts

Base de datos de razas de mascotas → 3 pts

Alertas cuando se acaben medicamentos → 3 pts

Total Sprint 1 = 20 puntos

Sprint 2 (20 puntos)

Historial clínico digital de mascotas → 13 pts

Sistema de citas online → 5 pts

Total Sprint 2 = 20 puntos

Sprint 3 (20 puntos)

Facturación electrónica → 8 pts

Inventario de medicamentos → 8 pts

Base de alertas automáticas del inventario (microservicio interno) → 4 pts

Total Sprint 3 = 20 puntos

Sprint 4 (20 puntos)

Portal web para que dueños vean historial → 13 pts

Integración con redes sociales → 5 pts

Ajustes de interfaz y seguridad → 2 pts

Total Sprint 4 = 20 puntos

Sprint 5 (20 puntos)

Sistema de emergencias 24/7 → 8 pts

Programa de fidelización con puntos → 8 pts

Documentación técnica intermedia → 4 pts

Total Sprint 5 = 20 puntos

Sprint 6 (20 puntos)

Control de peso y dietas personalizadas → 8 pts

Mejoras en experiencia de usuario (UX) → 5 pts

Pruebas de integración con datos clínicos → 7 pts

Total Sprint 6 = 20 puntos

Sprint 7 (20 puntos)

Telemedicina con video llamadas → 13 pts

Configuración de servidores y video estable → 7 pts

Total Sprint 7 = 20 puntos

Sprint 8 (20 puntos)

Reportes financieros mensuales → 8 pts

Optimización general del sistema → 7 pts

Cierre de proyecto y despliegue → 5 pts

Total Sprint 8 = 20 puntos